|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tâches** | **Désignation des tâches** | **Durée** | **Tâches antérieurs** | **Qui fait quoi** |
| A | Définition du projet | 1 Jours | Aucune | Fred(F) Thaumas(T) |
| B | Mise en place de :  - La maquette,  -Charte graphique (feuille de style css + bootstrap)  -Choix de l'éditeur de texte (netbeans),  -L’arborescence  -Collecte d'informations | 1J | A | T-F |
| C | Codage HTML de :  - La page d’accueil,  -Présentation  -Projets  -Bac et après  -Avis/Témoignages  -Mise en place d’une fonctionnalité de contact | 13 j | A B | -T  -F  -F  -T  -F  -T |
| D | Mise en commun du Code (bitbucket echoué) | 1j | A B C | T-F |
| E | Création des questions et prise de témoignages | 1j | A C | T-F |
| F | Remplissage de la page Avis/Témoignages | 1j | A E C | F |
| G | Présentation au proviseur | 1j | A B C D E F | T-F |
| H | Modification du site si besoin | 1j | A B C D E F G | T-F |
| I | Hébergement du site pour le 25 juin | 1j | A B C D E F G H | T-F |
| J | Création d’une fiche technique pour la page actualités | 1j | A C | T-F |
| K | Création d’une plaquette téléchargeable (PDF) | 1j | H | T-F |
| L | Création d’un document sur les risques de sécurité du site internet et les moyens de s’en prémunir (PDF) | 1j | Aucune | T-F |